Compte-rendu – Daily Meeting

Date : 16 février 2026
Sprint : Sprint 1 (premier sprint)

Participants

- Hamid Bennacef

- Aadi Satyal

- Oumar Abdallah Abakar

- Théo-selim

Absent : Adrien Méri Costa

Contexte

Il s’agissait de notre premier rendez-vous d’équipe et du lancement du premier sprint du projet.

Points abordés

Organisation du projet

- Omar a présenté l’organisation mise en place :

  - Utilisation de GitHub Projects pour la gestion des tickets.

  - Création initiale de tickets dans le backlog, notamment ceux liés au follow-up 1 (prévu le 2 mars 2026).

  - Mise en place et quasi finalisation du premier schéma d’infrastructure.

Architecture

- Le schéma réalisé par Omar correspond à une architecture HLD (High-Level Design).

- Rappel : le follow-up 1 attend deux schémas d’infrastructure :

  - Un HLD

  - Un BLD (Low-Level Design)

Répartition des tâches – Follow-up 1

Sur la base des livrables attendus (PDF de base du projet) :

- Exploration initiale des technologies
→ Déjà réalisée

- Reporting des blocages techniques rencontrés
→ À revoir / compléter

- Setup des repositories GitHub + permissions instructeurs
→ Terminé
→ Reste à donner les permissions à Guillaume et Florian

- Gantt Chart (projet + phase project)
→ Assigné à Aditya Satyal

- Breakdown des tâches en tickets (backlog)
→ Déjà bien entamé par Omar
→ À finaliser par Aditya Satyal

- Liste complète des tickets pour le prochain follow-up
→ Assignés à Aditya Satyal et Amid Benasef

- Validation des schémas d’infrastructure (HLD + BLD)
→ Assignés à Omar Abdel Abaker et Théo Sélim

Organisation des prochains meetings

- Accord de l’équipe pour passer sur des dailies asynchrones.

- Le rythme sera plutôt hebdomadaire, le lundi (présence à l’école).

- Format :

  - Messages asynchrones indiquant :

    - Avancements

    - Absence d’avancement si applicable

    - Blocages éventuels

- Le format du message sera partagé dans le groupe.